**PLAN PROJEKTA**

|  |  |
| --- | --- |
| tjedan | Zadatak (frontend + backend) |
| 9.12.2024-15.12.2024 | * Administrator * Izgled njegove stranice * Njegove funkcionalnosti * OAuth 2.0 * Popraviti izgled stranice * Dodavanje ploča * Pregled dodanih ploča |
| 16.12.2024-22.12.2024 | * Pretraživanje + filtracija * Wishlist * Obavijest na wishlistu * Dodavanje ploča na wishlist * Uređivanje ploča * Pregled tuđih ploča |
| 22.12.2024-5.1.2025  ZIMSKI PRAZNICI | **RAZMJENA PLOČA**   * Pokretanje razmjene * Obavijest o zamjeni * Uređivanje zamjene * Prihavaćanje/odbijanje zamjene * Povijest zamjena * OpenStreetMap * Testiranje * Uređenje početne stranice |
| 6.1.2025-12.1.2025 |
| 13.1.2025-19.1.2025 | * Popravak stranice * Testiranje   **ROK: 17.1.2025 prezentacija alfa verzije projekta (obavezan dolazak na termin labosa)** |
| 20.1.2025-26.1.2025 | * **DEPLOYMENT**   **ROK: 24.1.2025 PREDAJA PROJEKTA** |
| 27.1.2025-2.2.2025 | *BODOVANJE PROJEKTA* |

**SASTANAK:**

* Na kraju svakog tjedna, nedjelja, održava se sastanak
* U sastanku svaki tim treba reć što je napravio i što nije napravio kako bi se plan rada mogao prilagoditi našim tempom
* Testiranje je javno na sastanku
* Dogovor što se radi idući tjedan
* Brainstorming kako napraviti stvari
* Pitanja i nejasnoće